## Slide 1: Integrantes
Christian
Raphael
Gustavo
Henrique
Gisele
Araújo
Guilherme
Silva
Adaías
Santos
Guilherme
De Sá

## Slide 3: Segmento/Contexto
92% dos estudantes universitários preferem livros físicos.
76 % dos leitores, acreditam ser mais vantajoso comprar livros usados ou pegar emprestado em bibliotecas.
Atualmente estão cadastradas 7,7 mil bibliotecas públicas no sistema do Ministério da Cultura.

## Slide 4: Problema
Oscilação da temperatura e umidade relativa do ar;
Favorecimento da proliferação de fungos e bactérias nocivos a saúde humana;
Biblioteca municipal de
Ponta Grossa – Paraná
- De 35 mil obras, 20 mil foram incineradas
por estarem contaminadas por fungos.
Fonte: http://g1.globo.com/pr/
campos-gerais-sul

## Slide 5: Solução Proposta
Sensores de Temperatura e Umidade que disponibilizam informações sobre os locais em que foram instalados
Sistema Web Responsivo com uma Dashboard que apresenta as informações dadas pelo sensor

## Slide 6
O sistema determina com esses dados o nível de temperatura do local.
O responsável pelo ambiente pode controlar a temperatura ambiente de acordo com os dados fornecidos pelo sistema.
Essas informações serão disponibilizadas em um dashboard através de um website.
Coleta de dados através do sensor de temperatura e umidade.

## Slide 7
HLD

## Slide 8
Os sensores irão monitorar o ambiente e detectar se o próprio é propício para o armazenamento adequado dos livros
Os dados serão enviados para o sistema da empresa para o monitoramento e gerencimento
Internet
Servidores
Plataforma
Sistemas
Comunicação

## Slide 9: Planejamento

## Slide 10: time

## Slide 11
Ferramenta de Gestão

## Slide 13: Requisitos do Projeto (Backlog)
ID | Requisito | Classificação | Tamanho | Execução | Sprint
RF10 | O sofware deve apresentar simulador financeiro; | Essencial | G | 1 | Sprint 1 (13-04-2020)
RF1 | O software deve apresentar barra de menu com os seguintes tópicos: Home, Sobre, Projeto, Equipe, Contato e Login; | Essencial | G | 2 | Sprint 2 (27-04-2020)
RF2 | O software deve apresentar página inicial (home) | Essencial | G | 3 | Sprint 2 (27-04-2020)
RF3 | O software deve apresentar página contendo informações sobre a empresa: historia, missão, valores e objetivos; | Essencial | G | 4 | Sprint 2 (27-04-2020)
RF6 | O software deve apresentar página sobre o projeto: o que é, como funciona; | Essencial | G | 5 | Sprint 2 (27-04-2020)
RF8 | O software deve apresentar página com informações para contato com a empresa; | Essencial | G | 6 | Sprint 2 (27-04-2020)
RF4 | O software deve apresentar pagina para login e senha do usuário; | Essencial | G | 7 | Sprint 2 (27-04-2020)
RF5 | O software deve apresentar página para cadastro de novo usuário; | Essencial | G | 8 | Sprint 2 (27-04-2020)
RF11 | O software deve apresentar tela DASHBOARD após login do usuário; | Essencial | G | 9 | Sprint 2 (27-04-2020)
RF12 | O software deve apresentar gráfico indicando a variação de temperatura e umidade do local (DASHBOARD); | Essencial | G | 10 | Sprint 2 (27-04-2020)
RF9 | O software deve apresentar rodapé com informações do menu; | Importante | M | 11 | Sprint 2 (27-04-2020)
RF13 | O banco de dados deve apresentar as seguintes entidades: usuários, sensor; | Essencial | G | 13 | Sprint 2 (20-04-2020)
RF14 | O software deve permitir que o cliente solicite serviço da Chameleon; | Importante | M | 13 | Sprint 2 (20-04-2020)
RF15 | O software deve enviar um e-mail para o usuário de verificação do cadastro; | Importante | M | 13 | Sprint 2 (20-04-2020)

## Slide 14: Backlog Sprint
TAREFA | PRIORIDADE | STATUS | PRAZO | RESPONSÁVEL | % CONCLUÍDO | SPRINT
(SITE)Página: HOME | Alta | FEITO | 27.04.2020 | GUSTAVO | 100% | SPRINT 2
(SITE)Página: SOBRE | Alta | FEITO | 27.04.2020 | GUILHERME DE SÁ | 100% | SPRINT 2
(SITE)Página: PROJETO | Alta | FEITO | 27.04.2020 | GUILHERME DA SILVA | 100% | SPRINT 2
(SITE)Página: EQUIPE | Alta | FEITO | 27.04.2020 | ADAÍAS | 100% | SPRINT 2
(SITE)Página: CONTATO | Alta | FEITO | 27.04.2020 | GISELE | 100% | SPRINT 2
(SITE)Página: LOGIN | Alta | FEITO | 27.04.2020 | CHRISTIAN | 100% | SPRINT 2
(SITE)Página: DASHBOARD | Alta | FEITO | 27.04.2020 | GUSTAVO | 100% | SPRINT 2
(SITE)Página: CADASTRO | Alta | FEITO | 27.04.2020 | GUSTA | 100% | SPRINT 2
(SITE)Rodapé | Média | FEITO | 27.04.2020 | CHRISTIAN | 100% | SPRINT 2
(SITE)Barra de menu | Alta | FEITO | 27.04.2020 | CHRISTIAN | 100% | SPRINT 2
(BD)Modelagem conceitual | Urgente | FEITO | 27.04.2020 | TODOS | 100% | SPRINT 2
(BD)Script Banco de dados | Alta | FEITO | 27.04.2020 | GUILHERME DA SILVA | 100% | SPRINT 2

## Slide 15: Requisitos (Backlog)
Sensor DHT11 (Temperatura e Umidade)
Site Institucional
Sistema integrado ao Site

## Slide 16: Planilha de Riscos
ID | Descrição do Risco | Probabilidade (p) | Impacto (I) | Fator de Risco | Ação | Como?
1 | Membro do Grupo sair do Projeto | 1 | 3 | 3 | mitigar | Uma vez que todos do grupo estão cientes de todas partes do projeto, uma eventual saida fará com que seja dividida a parte com os demais.
2 | Falta de infraestrutura local | 2 | 2 | 4 | mitigar | Buscar materias ou Locais apropriados temporariamente para o desenvolvimento do projeto
3 | Falta de comunicação entre o grupo | 2 | 3 | 6 | evitar | Buscar manter uma comunicação diaria por meio de pequenas reuniões
4 | Desrespeito e discussões no grupo | 1 | 3 | 3 | evitar | Um mediador, um lider o qual possa apasiguar a situações mais complicadas para que todos cheguem num consenso comum
5 | Falta de responsabilidade com as entregas | 3 | 3 | 9 | mitigar | Cobrar aqueles que estão atrasando nas entregas, e cogitar a ideia se um segundo plano caso não haja uma evidente melhora.
6 | Um Integrante contrair uma Doença | 3 | 2 | 6 | mitigar | Uma vez que todos do grupo estão cientes de todas partes do projeto, um ou mais integrantes assumiriam a parte daquele que não está habilitado
7 | Falta de conhecimento pra desenvolver algo | 3 | 2 | 6 | mitigar | Troca de conhecimento e o "apadrinhamento" por aqueles que possuem mais conhecimento, para desenvolver a area com algum déficit.

## Slide 17: Desenvolvimento

## Slide 18
LLD

## Slide 19
Banco de dados
Servidor da Aplicação
Internet
Captação de dados
Usuário
Protoboard
Arduino
Sensor de
Temperatura e umidade
DHT11
Cabo
USB
Internet LAN / Wi fi
Internet LAN / Wi fi
Notbook HP
Core i3 8GB RAM
Com Node JS e IDE arduino
Notbook HP
Core i3 8GB RAM
Com Chrome
ou Firefox
Servidor Local

## Slide 20: Tecnologias e ferramentas

## Slide 21
Banco de Dados

## Slide 22
Modelo Lógico

## Slide 23
Temperatura e Umidade em bibliotecas |  |  |  | 
Abaixo | Médio | Ideal | Alto | Máximo
Abaixo >= 1 && <= 10 °C | Medio >= 11 && <= 18 °C | Ideal >= 19 && <= 23 °C | Maximo >=24 && <= 25 °C | alta >= 25 °C
Alerta de temperatura muito baixa
Alerta de temperatura muito alta
Alerta de temperatura
Um pouco acima da esperada
Alerta de temperatura ideal
Alerta de temperatura
Um pouco abaixo da esperada
Manhã | Meio | Tarde | Noite | Média/dia
18 °C | 21 °C | 21 °C | 26 °C | 21 °C
25°C | 21 °C | 22 °C | 28 °C | 24 °C
25°C | 31 °C | 33 °C | 28 °C | 29 °C
25°C | 22 °C | 24 °C | 28 °C | 25 °C
10 °C | 15 °C | 21 °C | 26 °C | 18 °C
18 °C | 19 °C | 21 °C | 24 °C | 20 °C
25°C | 28 °C | 30 °C | 28 °C | 27 °C
1° Quartil | Média | Mediana | 3° Quartil
6,25 ° C | 12,5 ° C | 13 ° C | 18,75° C
Simulação de temperaturas em um dia
Especificação do Analytics

## Slide 24: Site institucional / Dashboard

## Slide 25
Suporte

## Slide 26
Manual de instalação

## Slide 27
Fluxograma

## Slide 28
Ferramenta de suporte

## Slide 29
Conclusão

## Slide 30
Obrigado pela atenção!